厦门市分行2026年智慧海关财务系统开发项目
采购需求
（一）项目名称
厦门市分行2026年智慧海关财务系统开发
（二）服务内容
[bookmark: _GoBack]为解决厦门海关财务系统存在政策查询不便、历史检查问题难以追溯、跨系统数据抓取繁琐、重复性操作易出错等问题。现需要搭建海关智慧财务系统，要求海关财务系统与建行企业网银实现互联互通，达成支付流程一体化办理；系统内增设政策规则库模块，支持前端录入和规则审核，实现用户前端维护校验规则；支持日终自动汇总、核验功能等。
（三）技术要求
模块定位：实现从事前规则制定、审核、资金划转到事后监督复核的全流程管控。
1、财务风险规则库管理
* 数据定位：作为数据资源层的核心组成部分，存储所有审核逻辑。
* 规则沉淀：将日常财务作业风险、审计巡查典型问题、制度红线等，转化为系统可识别的数字化规则。
* 管理功能：支持规则的可视化配置、分级（提示/警告/阻断）、启用/停用及版本管理。
2、预算执行系统嵌入式审核插件-单笔校验
* 技术实现：采用浏览器插件技术，集成到现有的预算执行系统/会计核算系统界面。
* 功能描述：在会计人员录入或审核凭证时，插件自动读取界面信息，实时调用风险规则库进行比对，对超标准、超预算等问题进行即时预警或阻断，并提示政策依据。
3、预算执行监控系统支付数据采集与存储-批量校验
* 数据采集：全量校验当日所有支付数据（支付单号、日期、金额、收款方等）。
4、支付风险疑点复核与推送流程
* 智能初筛：系统每日自动扫描“支付数据采集库”，调用风险规则库生成《支付风险疑点初筛清单》。
* 监督审核确认：初筛清单首先推送到财务监督岗/内控岗人员工作台。监督人员进行人工复核，剔除误报、补充审核意见。
* 日报生成与推送：经监督人员确认后，系统自动生成正式版《支付风险疑点日报》，推送给相关单位的财务负责人和经办人员。
* 整改跟踪：相关单位收到日报后进行原因分析与整改，并在线反馈结果，监督人员跟踪直至销号。
5、审核轨迹管理
* 完整记录从系统初筛、监督复核、推送下发到整改反馈的全过程日志，满足内控审计要求。
6、银企直联功能
* 单笔付款：收款人信息、金额、用途、附言。
* 批量付款：文件导入/接口推送，支持模板校验
* 支付指令状态查询（受理、处理中、成功、失败、退票）
7、数据统计报表
* 按照需求统计各个维度统计报表（日报、月报）。
（四）系统开发完成时间及验收标准
1.合同签署生效之日起3个月内完成系统上线及验收；
[bookmark: TempCursorPosition]2.验收标准：系统正常运行，由建设银行厦门市分行负责验收。
（五）服务要求
1.项目期间发生人员变动须征得甲方同意。
2.提供维保及优化迭代服务，从项目验收通过之日起1年。
3.在系统的服务期内，供应商应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。
4.供应商应提供7×24小时的免费上门保修服务。半小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障。
5.供应商应支持热线电话服务。提供技术咨询、故障诊断、故障排除、以及现场支持等具体的支持工作，组建并定期更新项目知识库，并对客户投诉做出相应处理。
6.供应商应定期巡检与调优系统，确保系统始终处于高效率运行状态。
